**Minuta de reunión**

**Lugar y fecha: Guadalajara Jalisco, 23/11/15**

**Objetivo/s:**

<Seguimiento de estatus a los proyectos de 16 al 20 de Noviembre de 2015>

**Participantes**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre y apellido | Cargo |
| Veroselenne Chávez Ruiz | Líder de Desarrollo |
| Marisol Ornelas Casillas | Ejecutivo de ventas |
| Judith Adriana Jaramillo Chávez | Administración |
| Oriana Osiris De La Cruz Campos | Líder de ventas |

**Temas tratados**

* Proyectos con estatus de Pendiente.
* Se determinó fecha para revisión de proyectos: inicialmente será los lunes de cada 15 días con el equipo de Ventas.
* En el proyecto P1319 se presentó un riesgo en el momento de validar si el sistema que se le instalo al cliente funcionaba correctamente y eso ocasiono que se extendiera el tiempo a un estimado de 5 veces más de lo planeado.

**Compromisos asumidos**

**Proyectos pendientes**

|  |  |
| --- | --- |
| Descripción | Responsable |
| Proyecto - P1013, clienta Alejandra Bugarin entregar rollo de ticket el día 25/nov/15 | Adriana |
| Proyecto – P1319, clienta Jennifer Venegas pendiente recibir carta de aceptación para el día 25/nov/15 | Marisol Ornelas |
| Proyecto – P1328, clienta Margarita Medina, se comunicara el Ej. De venta para reagendar para el día 23/nov/15 | Oriana Campos |
| Proyecto – P1335, cliente Jorge Hernández concluir proyecto el día 23/nov/15 | Oriana Campos |

**Temas pendientes**

1. No aplica

**Próxima Reunión:**

30 de Noviembre de 2015