**Minuta de reunión**

**Lugar y fecha: Guadalajara Jalisco, 30/11/15**

**Hora de inicio:** 11:40 am **Hora final:** 12:50 pm

**Objetivo/s:**

< Obtener mejoras en nuestros procesos, >

**Participantes**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre y apellido | Cargo |
| Veroselenne Chávez Ruiz | Líder de Desarrollo |
| Marisol Ornelas Casillas | Ejecutivo de ventas |
| Judith Adriana Jaramillo Chávez | Administración |
| Oriana Osiris De La Cruz Campos | Líder de ventas |
| Ricardo González Novela | Gerente general |
| Jovanny Zepeda Roque | Calidad |

**Temas tratados**

* Se revisaron todo los compromisos asumidos por los colaboradores
* Se determinó la ruta en bitrix para obtener reportes de los proyectos ganados y con base en esos verificar las carpetas que debemos tener en el repositorio. La ruta es bitrix/CRM/reportes/deals ganados/ una vez realizado esto se tendrá que colocar rango requerido.
* Se verificaron los posibles riesgos que se pueden presentar en cada proyecto
* Compromiso con el proyecto P1328 cerrado el día 23/11/15
* Compromiso con el proyecto P1335 cerrado el día 23/11/15
* Se habló del proyecto de la clienta Eugenia Hernández de las actividades y responsabilidades que implicaría, así mismo enviarle a Oriana Campos todos los avances.
* Agregar a la plantilla correspondiente de cada proyecto el riesgo que se pueda presentar en cada uno. Responsables equipo de Ventas

**Compromisos asumidos**

**Proyectos pendientes**

|  |  |
| --- | --- |
| Descripción | Responsable |
| Proyecto - P1013, clienta Alejandra Bugarin, Adriana Jaramillo se compromete para el día 30/11/15 a registrar el pago de la clienta en control de ventas. | Adriana |
| Proyecto – P1319, clienta Jennifer Venegas pendiente recibir carta de aceptación  Marisol Ornelas se compromete para el día 01/12/ 15 tener la carta de aceptación liberada. | Marisol Ornelas |
| Instalar bizagi en la computadora de Marisol Ornelas. | Jovanny Zepeda |
| Oriana Campos se compromete para el día 30/11/15 registrar carpeta del proyecto P1335 en el repositorio. | Oriana Campos |
| Oriana Campos se compromete para el día 30/11/15 registrar carpeta del proyecto P1336 en el repositorio. | Oriana Campos |
| Marisol Ornelas se compromete para el día 30/11/15 registrar carpeta del proyecto P1337 en el repositorio. | Marisol Ornelas |
| Marisol Ornelas se compromete para el día 30711/15 registrar carpeta del proyecto P1338 en el repositorio. | Marisol Ornelas |
| Marisol Ornelas se compromete para el día 30711/15 registrar carpeta del proyecto P1341 en el repositorio. | Marisol Ornelas |
| Contabilizar el tiempo estimado en asignar prospectos. | Adriana Jaramillo |
| Investigar la fecha en que el equipo de desarrollo sale de vacaciones. | Selenne Chávez |
| P1345 compromiso obtenido por parte de involucrados | Marisol Ornelas |

**Temas pendientes**

1. No aplica

**Próxima Reunión:**

07 de Diciembre de 2015