**Minuta de reunión**

**Lugar y fecha: Guadalajara Jalisco, 07/12/15**

**Hora de inicio:** 9:53 am **Hora final:** 11:10 pm

**Objetivo/s:**

< Obtener mejoras en nuestros procesos, >

**Participantes**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre y apellido | Cargo |
| Veroselenne Chávez Ruiz | Líder de Desarrollo |
| Marisol Ornelas Casillas | Ejecutivo de ventas |
| Judith Adriana Jaramillo Chávez | Administración |
| Oriana Osiris De La Cruz Campos | Líder de ventas |
| Ricardo González Novela | Gerente general |
| Jovanny Zepeda Roque | Calidad |

**Temas tratados**

|  |  |
| --- | --- |
| Descripción | Responsable |
| Proyecto - P1013, clienta Alejandra Bugarin, Adriana Jaramillo se compromete para el día 30/11/15 a registrar el pago de la clienta en control de ventas.  **Se cumplió compromiso** | Adriana |
| Proyecto – P1319, clienta Jennifer Venegas pendiente recibir carta de aceptación  Marisol Ornelas se compromete para el día 01/12/ 15 tener la carta de aceptación liberada.  **Cte. contesto de recibido. Marisol Ornelas se compromete para el día 07/12/15 a liberar la carta.** | Marisol Ornelas |
| Instalar bizagi en la computadora de Marisol Ornelas.  **No se realizó compromiso Jovanny Zepeda se compromete a realizarlo el día 07/12/15** | Jovanny Zepeda |
| Oriana Campos se compromete para el día 30/11/15 registrar carpeta del proyecto P1335 en el repositorio.  **No se realizó. Oriana Campos se compromete a realizarlo el día 07/12/15** | Oriana Campos |
| Oriana Campos se compromete para el día 30/11/15 registrar carpeta del proyecto P1336 en el repositorio.  **No se realizó. Oriana Campos se compromete para el día 07/12/15** | Oriana Campos |
| Marisol Ornelas se compromete para el día 30/11/15 registrar carpeta del proyecto P1337 en el repositorio.  **Ya registro la carpeta Compromiso finalizado** | Marisol Ornelas |
| Marisol Ornelas se compromete para el día 30711/15 registrar carpeta del proyecto P1338 en el repositorio.  **Ya registro la carpeta Compromiso finalizado** | Marisol Ornelas |
| Marisol Ornelas se compromete para el día 30711/15 registrar carpeta del proyecto P1341 en el repositorio.  **Ya se registró Compromiso finalizado** | Marisol Ornelas |
| Contabilizar el tiempo estimado en asignar prospectos.  **Compromiso finalizado** | Adriana Jaramillo |
| Investigar la fecha en que el equipo de desarrollo sale de vacaciones.  **Compromiso finalizado** | Selenne Chávez |

* En paquetes de horas o servicios se realizara plan de proyecto
* Se revisaron compromisos pendientes de la reunión del día 30/11/15
* Cesar realizará turno completa a partir del día 07/12/15 hasta finalizar proyecto Tadeo hoy enviaría avances de compras
* Darle seguimiento al medio tiempo que trabajara Heriberto y verificar que no se retrase el proyecto
* Solo se reportaron 2 tareas, exixten 17 proyectos cerrados en el repositorio
* Ya existe nueva versión de plan de proyecto para descargarla

**Compromisos asumidos**

|  |  |
| --- | --- |
| Modificación para poder guardar la cotización sin un producto en el programa SOSQTP para el día 08/12/15 | Jovanny Zepeda |
| Marisol Ornelas. Agregar plan de proyecto en repositorio de los deals P1337 P1338 P1340 P1341, para el día 09/12/15. | Marisol Ornelas |
| P1363 Marisol Ornelas se compromete para el día 07/12/15 registrar carpeta en repositorio | Marisol Ornelas |
| P1361 Marisol Ornelas se compromete para el día 07/12/15 registrar carpeta en repositorio | Marisol Ornelas |
| P1286 Marisol Ornelas se compromete registrar carpeta en el repositorio para el día 09/12715 | Marisol Ornelas |
| P1358 Marisol Ornelas se compromete a registrar carpeta en el repositorio para el día 10/12/15 | Marisol Ornelas |
| P1360 Marisol Ornelas se compromete a registrar carpeta en repositorio para el día 07/12/15 | Marisol Ornelas |
| P1356 Marisol Ornelas se compromete a liberar carta de aceptación el día 09/12/15 | Marisol Ornelas |
| P1357 Marisol Ornelas agregar carpeta a commit el día 07/12/15 | Marisol Ornelas |
| P1350 Marisol Ornelas a la espera del cte | Marisol Ornelas |
| P1345 Marisol Ornelas se compromete a registrar la carpeta en el repositorio el día 07/12/15 | Marisol Ornelas |
| P1347 Marisol Ornelas agregar Plan de implementación y cierre para el día 11/12/15 | Marisol Ornelas |
| P1340 Marisol Ornelas se compromete registrar carpeta en el repositorio para el día 07/12/15 | Marisol Ornelas |
| Heriberto Sánchez, terminar catálogo de activos implementado para el día 08/12/15 | Selenne Sánchez |
| Verificar con Ariana si el cambio que se realizó afecta las actividades del al ciclo de vida para el día 09/12/15 | Jovanny Zepeda |
| Supervisar el desarrollo que está realizando Tadeo Vargas (proyecto hacer multiempresa a easy retail) para el día 11/12/15 | Selenne Sánchez |
| P1334 Oriana Campos Oriana Campos se compromete a liberar carta de aceptación 11/12/15 | Oriana Campos |
| P1343 Oriana Campos se compromete a liberar carta de aceptación 11/12/15 | Oriana Campos |
| P1348 Oriana Campos se compromete a liberar carta de aceptación 11/12/15 | Oriana Campos |
| P1349 Oriana Campos se compromete a liberar carta de aceptación 11/12/15 | Oriana Campos |
| P1346 Oriana Campos se compromete a liberar carta de aceptación 11/12/15 | Oriana Campos |
| * Crear tarea a Jovanny Zepeda una vez que se finalice cada proyecto, para realizar auditoria * Contabilizar tiempo de las etapas. | Oriana Campos, Marisol Ornelas, Adriana Jaramillo |
| Cambiar nombre de tarea a nombre de VENTAS al día 11/12/15 | Adriana Jaramillo |
| De los deals que se requiera cotizar con un proveedor, iniciar el tiempo de la tarea registrada y añadir comentario en el minuto que se inicia la cotización con el proveedor | Adriana Jaramillo |

**Proyectos pendientes**

**Temas pendientes**

1. No aplica

**Próxima Reunión:**

14 de Diciembre de 2015