**Minuta de reunión**

**Lugar y fecha: Guadalajara Jalisco, 14/12/15**

**Hora de inicio:** 09:42 am **Hora final:** 10:24 am

**Objetivo/s:**

< Obtener mejoras en nuestros procesos, >

**Participantes**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre y apellido | Cargo |
| Veroselenne Chávez Ruiz | Líder de Desarrollo |
| Judith Adriana Jaramillo Chávez | Administración |
| Oriana Osiris De La Cruz Campos | Líder de ventas |
| Jovanny Zepeda Roque | Calidad |

**Temas tratados**

* **Compromisos asumidos**

|  |  |
| --- | --- |
| Modificación para poder guardar la cotización sin un producto en el programa SOSQTP para el día 08/12/15  **Compromiso cumplido** | Jovanny Zepeda |
| Heriberto Sánchez, terminar catálogo de activos implementado para el día 09/12/15  **Compromiso realizado** | Selenne Sánchez |
| Verificar con Ariana si el cambio que se realizó afecta las actividades del al ciclo de vida para el día 09/12/15  **Compromiso realizado** | Jovanny Zepeda |
| Supervisar el desarrollo que está realizando Tadeo Vargas (proyecto hacer multiempresa a easy retail) para el día 11/12/15  **El día 14/12/15 se realizara la revisión** | Selenne Sánchez |
| P1334 Oriana Campos Oriana Campos se compromete a liberar carta de aceptación 11/12/15  **Falta respuesta de carta de aceptación se compromete para el día 15/12/12** | Oriana Campos |
| P1343 Oriana Campos se compromete a liberar carta de aceptación 11/12/15  **Falta respuesta de carta de aceptación se compromete para el día 15/12/12** | Oriana Campos |
| P1348 Oriana Campos se compromete a liberar carta de aceptación 11/12/15  **Falta respuesta de carta de aceptación se compromete para el día 15/12/12** | Oriana Campos |
| P1349 Oriana Campos se compromete a liberar carta de aceptación 11/12/15  **Falta respuesta de carta de aceptación se compromete para el día 15/12/12** | Oriana Campos |
| P1346 Oriana Campos se compromete a liberar carta de aceptación 11/12/15  **Falta respuesta de carta de aceptación se compromete para el día 15/12/12** | Oriana Campos |
| * Crear tarea a Jovanny Zepeda una vez que se finalice cada proyecto, para realizar auditoria * Contabilizar tiempo de las etapas.   **Compromiso realizado ya se empezó a implementar** | Oriana Campos, Marisol Ornelas, Adriana Jaramillo |
| Cambiar nombre de tarea a nombre de VENTAS al día 11/12/15  **Compromiso cumplido** | Adriana Jaramillo |
| De los deals que se requiera cotizar con un proveedor, iniciar el tiempo de la tarea registrada y añadir comentario en el minuto que se inicia la cotización con el proveedor  **Aún no se ha implementado ya que no se ha requerido pero ya se contempla para los próximos proyectos que se requieran** | Adriana Jaramillo |

* Factura ligada a Carta de aprobación se quitó la leyenda
* Heriberto a partir del día 14/12/15 inicia turno completo
* P1319 completo, P1344 completo
* P1345 está registrado pero no se le ha informado a Jovanny para iniciar su revisión, P1347, P1358, P1351, P1346, P1356, P1371, P1368, revisarlos el próximo lunes para ver a cual de los proyectos mencionados ya se pueden auditar.
* Instalación de sistemas de María Eugenia para el día 18/12/15.

**Compromisos asumidos**

|  |  |
| --- | --- |
| **P1336** Falta respuesta de carta de aceptación, Oriana Campos se compromete para el día 15/12/12 | Oriana Campos |
| **P1374** Oriana Campo se compromete a liberar carta de aceptación para el día 20/12/15 | Oriana Campos |
| **P1371** Oriana Campo se compromete a liberar carta de aceptación para el día 20/12/15 | Oriana Campos |
| **P1368** Oriana Campo se compromete a liberar carta de aceptación para el día 20/12/15 | Oriana Campos |
| **P1373** No está en el repositorio  compromiso para el día 21/12/15 | Marisol Ornelas |
| **P1369** No está en el repositorio  compromiso para el día 21/12/15 | Marisol Ornelas |
| **P1372** No está en el repositorio  compromiso para el día 21/12/15 | Marisol Ornelas |
| **P1364** Está en el repositorio falta verificar si no le falta ningún documento compromiso para el día 21/12/15 | Marisol Ornelas |
| **P1367** Está en el repositorio falta verificar si no le falta ningún documento compromiso para el día 21/12/15 | Marisol Ornelas |
| **P1365** Está en el repositorio falta verificar si no le falta ningún documento compromiso para el día 21/12/15 | Marisol Ornelas |
| **P1359** No está en el repositorio  compromiso para el día 21/12/15 | Marisol Ornelas |
| **P1360** Está en el repositorio falta verificar si no le falta ningún documento compromiso para el día 21/12/15 | Marisol Ornelas |
| **P1366** Está en el repositorio falta verificar si no le falta ningún documento compromiso para el día 21/12/15 | Marisol Ornelas |
| Modificar en el programa SOSQTP el apartado de precios de los productos para poder ingresarlo manualmente Jovany Zepeda se **compromete para el día 17/12/15** | Jovanny Zepeda |
| Marisol Ornelas. Agregar plan de proyecto en repositorio de los deals P1337 P1338 P1340 P1341, para el día 09/12/15.  **Compromiso para el día 21/12/15** | Marisol Ornelas |
| P1363 Marisol Ornelas se compromete para el día 07/12/15 registrar carpeta en repositorio  **Compromiso para el día 21/12/15** | Marisol Ornelas |
| P1361 Marisol Ornelas se compromete para el día 07/12/15 registrar carpeta en repositorio  **Compromiso para el día 21/12/15** | Marisol Ornelas |
| P1286 Marisol Ornelas se compromete registrar carpeta en el repositorio para el día 09/12715  **Compromiso para el día 21/12/15** | Marisol Ornelas |
| P1358 Marisol Ornelas se compromete a registrar carpeta en el repositorio para el día 10/12/15  **Compromiso para el día 21/12/15** | Marisol Ornelas |
| P1360 Marisol Ornelas se compromete a registrar carpeta en repositorio para el día 07/12/15  **Compromiso para el día 21/12/15** | Marisol Ornelas |
| P1356 Marisol Ornelas se compromete a liberar carta de aceptación el día 09/12/15  **Compromiso para el día 21/12/15** | Marisol Ornelas |
| P1357 Marisol Ornelas agregar carpeta a commit el día 07/12/15  **Compromiso para el día 21/12/15** | Marisol Ornelas |
| P1350 Marisol Ornelas a la espera del cte  **Compromiso para el día 21/12/15** | Marisol Ornelas |
| P1345 Marisol Ornelas se compromete a registrar la carpeta en el repositorio el día 07/12/15  **Compromiso para el día 21/12/15** | Marisol Ornelas |
| P1347 Marisol Ornelas agregar Plan de implementación y cierre para el día 11/12/15  **Compromiso para el día 21/12/15** | Marisol Ornelas |
| P1340 Marisol Ornelas se compromete registrar carpeta en el repositorio para el día 07/12/15  **Compromiso para el día 21/12/15** | Marisol Ornelas |

**Proyectos pendientes**

**Temas pendientes**

1. No aplica

**Próxima Reunión:**

21 de Diciembre de 2015